СОГЛАСОВАНО

заместитель председателя

Петриковского райисполкома

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дегтяр А.Ф.

ГРАФИК

отключения теплоисточников для испытаний, ремонта и наладки при подготовке к ОЗП 2025-2026гг.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование теплоисточника | Даты отключения | Потребители ГВС |
| Котельная №3 г.Петриков | 23.06 – 4.07 | Дет. сад №1, ж.д. ул.Коммунистическая 1,3,5 ул.Воровского 2,4,6  ул.Р.Люксембург 1,3,9  ул.К.Маркса 5,10  ул.Гоголя 9 |
| Котельная №5 г.Петриков | 7.07 – 18.07 | Дет. сад №5,7 ж.д. ул.К.Маркса 33,52,50,27 ул.Коммунистическая 9,10,2 ул.Бумажкова 72,74,76  ул.Гоголя 11 |
| Котельная №6 г.Петриков | 7.07 – 11.07 | СПТУ |
| Котельная №7 г.Петриков | 21.07 – 1.08 | Больница, Гимназия  ж.д. ул Луначарского 2-16  ул.Дружбы 5-29 |
| Котельная №10 н.п.Копаткевичи | 9.06. – 20.06. | Школа, Социальный пансионат, ж.д. ул.Фрунзе 1 |
| Котельная №11 н.п.Копаткевичи | 2.06. – 6.06. | Больница |
| Котельная №13 н.п.Мышанка | 4.08.т – 15.08. | школа, дет.сад ж.д. ул Городокская 10-16, 215,223,232,244,276,266,287 |
| Котельная №16 н.п.Лясковичи | 2.06. – 6.06. | Больница |
| Котельная №24 н.п.Новоселки | 26.05. – 30.05. | Больница |
| Котельная №27 н.п.Копцевичи | 19.05. – 30.05. | Социальный пансионат |

Директор С.Н.Гайчук